|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: HD2025801SR005 终身学习学分银行信息平台 |
| --- | --- |
|  | 项目开发计划 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门：第十三组 撰 写 人（签名）：贾诗涵 完 成 日 期： 2026-06-18 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 周康 评 审 日 期： 2026-06-18 |

文档信息

标题: 终身学习学分银行信息平台

作者: 贾诗涵

创建日期: 2026-06-18

上次更新日期: 2026-06-18

版本: 1.0.20260618

部门名称: 第十三组 终身学习学分银行建设开发团队

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-10 | V0.1 | 起草开发计划大纲及团队分工 | 贾诗涵 |
| 2026-06-14 | V0.5 | 细化WBS进度分解与监控机制 | 贾诗涵 |
| 2026-06-18 | V1.0 | 完成项目开发计划基线发布 | 第十三组全体 |

目录

1.	前言	5

1.1	目的	5

1.2	术语与缩略语	5

2.	项目概述	5

2.1	项目背景和目标	5

2.2	项目范围	5

2.3	交付的产品	5

2.4	约束和假设	6

3.	角色和职责	6

3.1	利益相关人角色和职责	6

3.2	有关的利益相关人介入计划	6

4.	项目的已定义过程	7

4.1	项目的生命周期选择	7

4.2	项目阶段划分及主要工作产品	7

4.3	本项目采用的过程	7

4.4	裁剪结论	7

5.	工作任务分解	7

6.	项目估计	8

7.	项目所需技能和培训计划	8

7.1	项目所需技能	8

7.2	项目组成员掌握技能情况	8

7.3	项目培训计划	9

8.	项目相关计划	9

9.	开发计划	9

9.1	项目监控计划	9

9.1.1	活动安排	9

9.1.2	偏差控制（项目计划变更与重估计约定）	9

9.2	风险管理计划	9

9.3	度量与分析计划	9

9.4	质量保证计划	10

9.5	配置管理计划	10

9.6	系统测试计划	10

9.7	介入计划	10

9.8	数据管理计划	10

9.9	项目培训计划	10

9.10	需求管理计划	10

10.	工作环境	10

10.1	开发环境	10

10.1.1	硬件设备	10

10.1.2	支持工具和软件环境	10

10.2	测试环境	10

10.2.1	硬件设备	10

10.2.2	支持工具和软件环境	10

项目开发计划

前言

终身学习学分银行信息平台作为终身教育体系落地和学分互认的主要渠道与载体，不仅提供学习成果展示、学分认证申请、成果转换审核、规则制定等核心服务，同时提供跨机构的学分转换路径智能推荐与规划，促进国家资历框架与终身学习战略的推进，此外提供学习者在线咨询、规则专家评审、账户锁定与安全审计等功能。

目的

本计划应用于项目《终身学习学分银行信息平台》开发与交付的整个生命周期。

术语与缩略语

PPQA：Process and Product Quality Assurance 过程和产品质量保证

CM：Configuration Management 配置管理

SPP：Software Process Plan 软件开发计划

PM：Project Manager 项目经理

IRUP：IBM Rational Unified Process 统一软件开发过程

CCB：变更控制委员会

项目概述

项目背景和目标

构建国家级与区域级的终身学习学分银行，是健全终身教育体系、构建学习型社会的核心抓手。为解决各高校、培训机构间学习成果无法互认、沟通成本高的问题，研发一个整合多方服务的终身学习学分银行信息平台显得尤为迫切。该系统涵盖用户与权限管理、学习成果目录、成果认证、成果转换、规则专家评审、推送预警、学分锁定干预等模块，旨在为社会成员提供一站式、便捷高效的学分积累与转换服务，同时助力平台运营的高效管理。

开发一套功能完善、操作便捷的终身学习学分银行信息平台，包含上述七个核心模块。实现学习成果认证、规则设定、学分转换的闭环处理。确保系统在数据高并发、隐私安全、容错运行等方面满足平台日常管理及申报高峰期的需求，提升社会各界对学分银行服务的满意度，促进教育信息化发展。

项目范围

终身学习学分银行信息平台作为终身教育体系落地和学分互认的主要渠道与载体，不仅提供学习成果展示、学分认证申请、成果转换审核、规则制定等核心服务，同时提供跨机构的学分转换路径智能推荐与规划，促进国家资历框架与终身学习战略的推进，此外提供学习者在线咨询、规则专家评审、账户锁定与安全审计等功能。

交付的产品

可交付的产品及预定交付日期见下表：

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始阶段 (Inception) | 立项申请书 | 文档 | 2026-06-12 |
| 初始阶段 (Inception) | 项目开发计划 | 文档 | 2026-06-13 |
| 细化阶段 (Elaboration) | 需求规格说明书 | 文档 | 2026-06-16 |
| 细化阶段 (Elaboration) | 数据库设计说明书 | 文档 | 2026-06-17 |
| 构建阶段 (Construction) | 系统源代码 | 代码 | 2026-06-24 |
| 构建阶段 (Construction) | 配置管理计划书 | 文档 | 2026-06-25 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试计划 | 文档 | 2026-06-27 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试用例 | 文档 | 2026-06-28 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试日志 | 文档 | 2026-06-29 |
| 交付阶段 (Transition) | 系统验收与部署报告 | 文档 | 2026-06-30 |

约束和假设

根据客户要求，本项目2025年8月29日完成。

假设项目组核心成员：邬中塬不被调离项目组。若核心成员调离项目组，项目将无法按期完成。

角色和职责

利益相关人角色和职责

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 在项目中作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组 | 贾诗涵 | 项目经理 (PM) | 负责整体项目管理与开发规划制订 |
| 项目组 | 周康 | 开发工程师 (Developer) | 负责系统需求规格、架构设计及代码编写 |
| 项目组 | 刘玉萍 | 测试工程师 (QA/Tester) | 负责过程质量控制与系统功能测试 |

有关的利益相关人介入计划

| 相关部门 | 相关角色 | 相关人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源保障部门 | PM | 邬中塬 |  |
| 测试部门 | 测试经理 | 杨坤荣 |  |
| 质量保证部门 | PPQA检查员 | 付杰 |  |
| 主管部门 | PM | 邬中塬 |  |
| 客户 | 系统架构师 | 付杰 |  |

项目的已定义过程

项目的生命周期选择

本项目的生命周期，采用RUP模型。

项目阶段划分及主要工作产品

| 所属阶段 | 交付工件名称 | 工件类型 | 预定交付日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始阶段 (Inception) | 立项申请书 | 文档 | 2026-06-12 |
| 初始阶段 (Inception) | 项目开发计划 | 文档 | 2026-06-13 |
| 细化阶段 (Elaboration) | 需求规格说明书 | 文档 | 2026-06-16 |
| 细化阶段 (Elaboration) | 数据库设计说明书 | 文档 | 2026-06-17 |
| 构建阶段 (Construction) | 系统源代码 | 代码 | 2026-06-24 |
| 构建阶段 (Construction) | 配置管理计划书 | 文档 | 2026-06-25 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试计划 | 文档 | 2026-06-27 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试用例 | 文档 | 2026-06-28 |
| 交付阶段 (Transition) | 测试日志 | 文档 | 2026-06-29 |
| 交付阶段 (Transition) | 系统验收与部署报告 | 文档 | 2026-06-30 |

本项目采用的过程

| 工程 Engineering | 度量与分析 MA | 过程管理 ProcessManage | 项目管理 ProjectManage | 支持 Support |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求管理（REQM） | 度量与分析（MA） | 组织过程定义（OPD） | 项目策划（PP） | 过程和产品质量保证（PPQA） |
| 需求开发（RD） |  | 组织过程焦点（OPF） | 项目监督和控制（PMC） | 配置管理（CM） |
| 技术解决方案（TS） |  | 组织级培训（OT） | 风险管理（RSKM） | 决策分析和解决方案（DAR） |
| 产品集成（PI） |  |  | 集成项目管理（IPM） |  |
| 验证（VER） |  |  |  |  |
| 确认（VAL） |  |  |  |  |

裁剪结论

本项目采用生命周期阶段裁剪方式。

工作任务分解

见《XNFZ_项目进度计划》。

项目所需技能和培训计划

项目所需技能

| 项 目 组 组 成 人 员 | 在项目中角色 | 预计人数 | 到位时间 | 技能/经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组 | PM | 1 | 2026-06-10 | 熟悉软件工程管理，具备优秀的沟通与统筹能力 |
| 项目组 | Developer | 1 | 2026-06-10 | 熟悉 Spring Boot + MyBatis 框架开发，具备数据库建模经验 |
| 项目组 | QA/Tester | 1 | 2026-06-10 | 熟悉黑盒测试及自动化测试工具，工作细致耐心 |

项目组成员掌握技能情况

| 项 目 组 组 成 人 员 | 姓 名 | 角色 | 是否满足技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组 | 贾诗涵 | 项目经理 (PM) | 是 |
| 项目组 | 周康 | 开发工程师 (Developer) | 是 |
| 项目组 | 刘玉萍 | 测试工程师 (QA/Tester) | 是 |

。

项目培训计划

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 参加人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-8-10 | 需求管理工具IBM Rational RequisitePro简介 | 案例演示 | 项目组全体人员 |
| 2026-06-18 | OpenCMS简介 | 案例演示 | 系统工程师 |

开发计划

项目监控计划

活动安排

每周定期对项目的规模、进度、质量、风险进行跟踪、评审和审计的方式对项目开发过程进行跟踪和控制；

实行的机制：

- 每周开始前由项目经理给组员发放周工作计划清单；

- 每天由项目组成员填写工作日志，每周填写一次周工作量统计表；

- 每周由项目经理汇总项目总工作量、评估项目实际进展以及关键路径，并完成《项目进度跟踪表》；

- 每周由项目经理组织评估项目风险、关键依赖关系，并完成《项目风险跟踪表》；

- 每月由项目经理组织项目状态评估，并完成《项目状态评估报告》；若项目进度、规模、成本超过一定界限，经项目CCB讨论，由项目经理根据规范和指南要求做相应项目的重新评估和计划变更。

项目完成后，由项目经理完成《项目开发总结报告》。

偏差控制（项目计划变更与重估计约定）

| 监控参数 | 控制值 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 工作量 | 阈值：20% 预警值：15% | 度量分析 |
| 进度 | 阈值：15% 预警值：10% | 度量分析 |

质量保证计划

见《XNFZ_过程与产品质量保证计划》。

配置管理计划

见《XNFZ_配置管理计划书》。

系统测试计划

见《XNFZ_测试计划》。

需求管理计划

见《XNFZ_需求管理计划》。

工作环境

开发环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

支持工具和软件环境

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。

测试环境

硬件设备

见《XNFZ_项目软硬件资源一览表》。