|  | 项目编号: XT20260614T1 终身学习学分银行信息平台 |
| --- | --- |
|  | 例会纪要 项目承担部门：; 第十三组. 撰写人：; 周康. 完成日期：; 2026-7-1. 本档案使用部门; 项目组. 评审负责人：; 周康. 评审日期; 2026-6-14~2026-7-1. |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-14 | 时间 Time | 10:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 项目启动与任务分配 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 明确项目范围 - 完成成员分工 |  | - 项目范围确认 完成度：100% - 成员分工 完成度：100% |  | 问题1：学分银行业务边界需统一 问题1解决方案： - 梳理学习成果认证、学分账户、成果转换主流程 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-17 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 需求分析与数据设计 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 细化需求规格 - 设计数据库表 |  | - 需求规格梳理 完成度：90% - 数据库表设计 完成度：80% |  | 问题1：认证申请与个人成果关系不清晰 问题1解决方案： - 以认证通过后生成个人成果和学分流水为主线调整表关系 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-21 | 时间 Time | 9:00 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 核心接口与前端页面开发 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成认证接口 - 完成成果目录页面 - 接入文件上传 |  | - 认证接口 完成度：85% - 成果目录页面 完成度：80% - 文件上传联调 完成度：70% |  | 问题1：上传材料与业务单据关联需统一 问题1解决方案： - 使用文件记录保存业务类型、业务ID和对象存储地址 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-24 | 时间 Time | 8:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 学分账户与成果转换开发 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 实现学分账户流水 - 实现转换规则审核 - 实现转换申请流程 |  | - 学分账户流水 完成度：90% - 转换规则审核 完成度：80% - 转换申请流程 完成度：75% |  | 问题1：转换过程账务一致性要求高 问题1解决方案： - 采用冻结、扣减、入账流水记录完整状态变化 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-6-28 | 时间 Time | 8:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 系统联调与问题修复 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 开展前后端联调 - 修复接口问题 - 整理测试证据 |  | - 前后端联调 完成度：85% - 接口问题修复 完成度：80% - 测试证据整理 完成度：75% |  | 问题1：部分页面字段与接口返回不一致 问题1解决方案： - 统一字段命名并补充前端异常提示 |  |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2026-7-1 | 时间 Time | 15:30 | 地点 ADD | ZS535 |
| 主题： 交付检查与项目验收准备 |  |  |  |  |  |
| 主持人：周康 出席者：第十三组全体成员 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完成部署检查 - 完成文档整理 - 准备项目验收 |  | - 部署检查 完成度：100% - 文档整理 完成度：100% - 项目验收准备 完成度：100% |  | 问题1：交付材料版本需保持一致 问题1解决方案： - 核对源码、数据库脚本、测试材料和工程文档版本 |  |