|  | 卷号. 卷内编号. 密级. |
| --- | --- |
|  | 项目编号：001 终身学习学分银行信息平台 Software Test Plan Version 1.0.0 项 目 承 担 部 门： 第十三组 撰 写 人（签名）： 周康 完 成 日 期： 2026-6-29 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 贾诗涵 评 审 日 期： 2026-6-29 |

文档信息

标题: 终身学习学分银行信息平台-测试计划

作者: 周康

创建日期: 2026年6月29日

上次更新日期: 2026年6月29日

版本: V1.0.0

部门名称: 第十三组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/6/23 | 0.1 | 草稿 | 周康 |
| 2026/6/25 | 0.9 | 测试结果补充 | 周康 |
| 2026/6/29 | 1.0.0 | 正式发布 | 周康 |

目录

1. 简介	1

1.1 目的	1

1.2 背景	1

1.3 范围	1

1.4定义	1

1.5  文档引用	1

2. 测试需求	1

2.1功能测试需求	2

2.2非功能测试需求	2

3. 测试策略	3

3.1 测试类型	3

3.1.1功能测试策略	3

3.1.2性能测试策略	3

3.1.3兼容性测试策略	3

3.2测试工具	3

3.3测试通过准则	3

4. 资源	4

4.1 角色	4

4.2 系统资源	4

5. 项目测试活动	5

6. 附录 A：项目任务	5

 制定测试计划	5

 设计测试	5

 对测试进行评估	6

测试计划

- 1.     简介

  - 1.1  目的

终身学习学分银行信息平台“软件测试计划”文档用于规定本项目测试工作的范围、方法、资源、进度和完成标准，并作为测试用例设计、测试执行和测试日志填写依据。

- 确定学习成果认证、学分积累、成果转换、审核流转和公共查询等应测试的软件构件。

- 确定功能测试需求和非功能测试需求。

- 确定测试策略，并对功能、性能、兼容性和安全边界加以说明。

- 确定所需的人力、系统和工具资源，并对测试活动进行安排。

- 列出项目测试的可交付工件和通过准则。

  - 1.2  背景

系统面向学习成果认证、学分积累、成果转换、审核流转和公共查询。交付前需要验证主要业务规则、权限边界、数据一致性和非功能边界。

系统包括以下主要子系统：用户与权限管理、学习成果目录、认证申请与审核、学分账户、转换规则、转换申请与审核、专家评审、统计查询、站内消息、操作日志、公告和反馈。

  - 1.3  范围

- 对于本项目的测试工作为系统测试阶段，阶段的测试活动有计划测试、设计测试、执行测试和评估测试四个活动。

- 本测试计划覆盖用户、权限、成果、认证、学分、转换、统计、消息、日志、公告和反馈等模块；不包含生产容量、完整 DAST 和完整灾备。

- 本测试计划适用于“终身学习学分银行信息平台”项目。本文档供项目经理、测试组和开发组使用。

  - 1.4定义

缺陷级别定义：

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及数据安全。

二级：严重影响系统要求或基本功能实现，且没有合理更正办法。

三级：严重影响系统要求或基本功能实现，但存在合理更正办法。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但不影响执行主要工作功能。

五级：其他缺陷、文字错误、显示问题或低风险改进项。

LIMITED：受工具、环境或范围限制，不能形成完整通过结论。

PARTIAL：已有模块级或关键路径证据，但细节未达到全量验证。

  - 1.5  文档引用

《终身学习学分银行信息平台开发计划》

《终身学习学分银行信息平台需求规格说明书》

- 2.     测试需求

备注：优先级：1-高，2-中，3-低

- 2.1功能测试需求

| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 用户通过账户密码、验证码方式登录系统，未登录用户访问受控页面时应被拦截。 | 1 |
| 权限管理 | 管理员维护角色、菜单和接口权限，不同角色只能访问授权功能。 | 1 |
| 成果目录 | 管理员维护学习成果目录，支持新增、编辑、启停、导入导出和公开浏览。 | 1 |
| 认证申请 | 学习者选择成果、填写证书信息、上传证明材料并提交或撤回认证申请。 | 1 |
| 认证审核 | 管理员查询待审申请，执行通过、驳回和批量审核，并保证并发审核结果唯一。 | 1 |
| 学分账户 | 系统维护学习者可用学分、冻结学分、累计学分和账户流水。 | 1 |
| 转换审核 | 学习者提交转换申请，管理员审核通过时扣减源学分，驳回时解冻源学分。 | 1 |
| 统计与公共服务 | 系统提供统计分析、站内信、日志、字典、公告、反馈和公共浏览等支撑功能。 | 2 |

- 2.2非功能测试需求

| 测试需求项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 兼容性 | 查询响应时间 | 查询结果响应时间为3秒以内；本地阶梯压测 9/9 通过。 |
|  | Windows 10/11 系统及 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器 | 主要页面正常显示，关键路径 10/10 E2E 通过。 |
| 安全 | 未授权访问、越权访问、异常输入和应用级安全检查 | API/集成/安全审计 58/58 通过；完整 DAST 为 LIMITED。 |
| 可靠性 | 审核、转换、学分冻结和恢复相关流程 | 关键并发与 MySQL 基础恢复检查通过；完整灾备为 PARTIAL。 |

- 3.     测试策略

  - 3.1   测试类型

本次测试为系统测试。具体如下：

3.1.1功能测试策略

| 测试目标 | 所有功能测试需求项的功能实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | 依据功能测试需求和测试用例，采用黑盒法执行页面操作、接口调用和权限校验；覆盖合法数据、非法数据、边界输入、审核流转和角色隔离。 |
| 完成标准 | - 计划内功能用例全部执行；关键业务路径通过，未遗留严重及以上缺陷；功能执行结果记录在《测试日志》中。 |
| 需考虑的特殊事项 | 认证审核、转换审核、学分冻结和权限隔离属于重点测试路径。 |

3.1.2性能测试策略

| 测试目标 | 所有性能测试需求项的正常实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 依据非功能测试需求和性能用例，在系统资源所列环境中使用 JMeter 执行 30/60/100 虚拟用户阶梯压测；记录响应时间、错误率和运行稳定性。 |
| 完成标准 | - 计划内性能场景全部执行；响应时间、错误率和稳定性达到本轮测试指标；性能执行结果记录在《测试日志》中，生产容量另行评估。 |
| 需考虑的特殊事项 | 本轮性能结论仅代表本地实训环境，不作为生产容量结论。 |

3.1.3兼容性测试策略

| 测试目标 | - 支持 Windows 10/11 系统及 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 在浏览器下运行系统，检查主要页面显示、表单提交、列表查询和核心业务操作。 |
| 完成标准 | - 主流浏览器下正常显示，功能正常运行，关键路径 E2E 通过。 |
| 需考虑的特殊事项 | 完整浏览器矩阵和完整 DAST 不在本轮范围，受限项在测试日志中记录。 |

  - 3.2测试工具

本次测试将使用以下工具：

| 名称 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 功能性测试工具 | Playwright / Swagger / 自动审计脚本 | Chromium Headless / 项目脚本 |
| 性能测试工具 | JMeter | 5.6.3 |
| 项目管理 | Jenkins / Docker Compose / Maven | Build #13/#14 / Compose 2.40.2 / Maven 3.8.9 |

  - 3.3测试通过准则

- 实行了所有的测试策略并达到完成标准。

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到如下程度：

  - 一、二级缺陷的修复率达到100%

  - 三、四级缺陷的修复率达到80%以上

  - 五级缺陷的修复率达到60%以上

- 测试计划、测试用例、测试日志和实际运行证据保持一致。

- 4.     资源

  - 4.1     角色

下表列出了在此项目的测试人员配备方面所作的安排。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 所推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 贾诗涵 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 获取适当的资源 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 刘玉萍、周康 | 计划测试、设计测试及评估测试。 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： 生成测试计划 生成测试模型 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 刘玉萍、罗志银 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 从缺陷中恢复 |

  - 4.2     系统资源

- 硬件环境：

服务端：Windows 11 本地实训环境及 Docker Compose 容器环境

- 软件环境：

数据库 MySQL 8.0.33；Redis 7.2.4；浏览器 Chrome Headless；Jenkins Build #13/#14

- 5.     项目测试活动

| 里程碑任务 | 工作 | 开始日期 | 结束日期 | 交付工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读参考资料，制定测试计划，分派测试任务。 | 2026.6.23 | 2026.6.23 | 《测试计划》 |
| 设计测试 | 根据测试计划和需求说明设计测试用例，并准备测试数据。 | 2026.6.23 | 2026.6.24 | 《测试用例》 |
| 执行测试 | 进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容测试和受限项记录。 | 2026.6.24 | 2026.6.25 | 《测试日志》 |
| 评估测试 | 编写测试总结，核对模板样式、证据和缺陷关闭情况。 | 2026.6.25 | 2026.6.29 | 《测试结果》 |

- 6.     附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务及模板样式说明：

#  制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

#  设计测试

- 准备工作量分析文档

- 确定并说明测试用例

- 确定测试过程，并建立测试过程的结构

- 复审和评估测试覆盖

 执行测试

- 执行测试过程

- 评估测试的执行情况

- 恢复暂停的测试

- 核实结果

- 调查意外结果

- 记录缺陷

#  模板样式说明

- 封面采用参考文档左侧装订区、右侧信息区、文档信息表和修订历史表。

- 目录采用参考测试计划 toc 1/toc 2 样式、点线和缩进；测试用例不设置目录。

- 正文和表格继承参考样式，字体颜色清理为黑色或自动色。

- 表格保留参考细实线、字段列和宽表结构。