|  | 卷号. 卷内编号. 密级. |
| --- | --- |
|  | 项目编号：001 终身学习学分银行信息平台 测试计划 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门： 第十三组 撰 写 人（签名）： 刘玉萍 完 成 日 期： 2026-06-17 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 贾诗涵 评 审 日 期： 2026-06-17 |

文档信息

标题: 终身学习学分银行信息平台-测试计划

作者: 刘玉萍

创建日期: 2026年6月17日

上次更新日期:

版本: V1.0

部门名称: 第十三组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-12 | V0.1 | 起草系统测试策略与需求大纲 | 刘玉萍 |
| 2026-06-16 | V0.5 | 完善测试用例规划与里程碑进度 | 刘玉萍 |
| 2026-06-17 | V1.0 | 完成软件测试计划基线发布 | 第十三组全体 |

目录

1.     简介	1

1.1  目的	1

1.2  背景	1

1.3  范围	1

1.4定义	1

1.5  文档引用	1

2.     测试需求	1

2.1功能测试需求	2

2.2非功能测试需求	2

3.     测试策略	3

3.1   测试类型	3

3.1.1功能测试策略	3

3.1.2性能测试策略	3

3.1.3兼容性测试策略	3

3.2测试工具	3

3.3测试通过准则	3

4.     资源	4

4.1     角色	4

4.2     系统资源	4

5.     项目测试活动	5

6.     附录 A：项目任务	5

 制定测试计划	5

 设计测试	5

 对测试进行评估	6

测试计划

- 1.     简介

  - 1.1  目的

终身学习学分银行信息平台“软件测试计划”文档有助于实现以下目标：

- 确定终身学习学分银行信息平台的信息和应测试的软件构件。

- 确定测试需求。

- 确定测试策略，并对这些策略加以说明。

- 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计。

- 列出项目测试的可交付工件。

  - 1.2  背景

终身学习学分银行信息平台作为服务、宣传的主要渠道和手段，不仅提供学习成果展示、学分认证申请、成果转换审核、规则制定等信息的查询，同时提供平台内跨机构学分转换路径智能推荐，促进终身教育体系建设，此外提供在线咨询、意见反馈管理等功能。

终身学习学分银行信息平台包括以下二十个核心功能模块：用户登录与注册、用户信息管理、角色权限管理、学习成果目录管理、学习成果认证申请、学习成果认证审核、学分账户管理、转换规则管理、成果转换申请、成果转换审核、专家评审管理、数据统计分析、站内信管理、系统日志管理、数据字典管理、学习成果导览、转换规则库浏览、学习者档案管理、系统公告管理、意见反馈管理。

  - 1.3  范围

- 对于本项目的测试工作为系统测试阶段，阶段的测试活动有计划测试、设计测试、执行测试和评估测试四个活动。

- 本测试计划仅对项目开发的软件提供测试，不考虑对第三方提供的软件（如第三方的组件或构件）进行测试。但需测试第三方提供的软件与开发的软件之间的接口。

- 本测试计划适用于“终身学习学分银行信息平台”项目. 本文档将供给项目经理、开发团队、测试团队及运维组使用。

  - 1.4定义

缺陷级别定义：

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及人身安全。

二级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或重新启动

该软件不属于更正办法）。

三级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重

新启动该软件不属于更正办法）。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。

五级：其他缺陷。

  - 1.5  文档引用

《终身学习学分银行信息平台项目开发计划》

《终身学习学分银行信息平台需求规格说明书》

- 2.     测试需求

备注：优先级：1-高，2-中，3-低

- 2.1功能测试需求

以下为20个功能模块的测试需求，优先级：1-高，2-中，3-低：

| 序号 | 功能模块 | 测试要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户登录与注册 | 账号密码登录、手机号登录、注册、密码重置、JWT认证、BCrypt加密 | 1 |
| 2 | 用户信息管理 | 查看/编辑个人资料、修改密码、头像上传、用户状态管理、敏感信息脱敏 | 1 |
| 3 | 角色权限管理 | 角色CRUD、权限分配、菜单权限、API权限、RBAC模型验证 | 1 |
| 4 | 学习成果目录管理 | 6类成果CRUD、批量导入导出、启用停用、审核流程 | 1 |
| 5 | 学习成果认证申请 | 认证类型选择、表单填写、材料上传、申请状态查看、撤回申请 | 1 |
| 6 | 学习成果认证审核 | 待审核列表、审核详情、通过/驳回、批量审核、学分自动划拨 | 1 |
| 7 | 学分账户管理 | 学分余额查询、学分明细、变动记录、时间筛选 | 1 |
| 8 | 转换规则管理 | 规则CRUD、折算比例设置、规则状态管理、提交审核 | 1 |
| 9 | 成果转换申请 | 源成果选择、规则匹配、学分冻结、申请状态查看 | 1 |
| 10 | 成果转换审核 | 待审核列表、审核详情、通过/驳回、学分扣减/增加、交易流水 | 1 |
| 11 | 专家评审管理 | 专家库CRUD、专家指派、评审意见填写、评审结果统计 | 2 |
| 12 | 数据统计分析 | 用户统计、成果统计、认证统计、转换统计、ECharts图表展示 | 2 |
| 13 | 站内信管理 | 消息推送、消息列表、已读/未读状态、消息详情 | 2 |
| 14 | 系统日志管理 | 日志记录、日志列表、条件筛选、日志导出 | 3 |
| 15 | 数据字典管理 | 字典CRUD、字典项管理、Redis缓存 | 3 |
| 16 | 学习成果导览 | 成果列表、类型筛选、关键词搜索、成果详情 | 2 |
| 17 | 转换规则库浏览 | 规则列表、条件筛选、规则详情 | 3 |
| 18 | 学习者档案管理 | 教育经历CRUD、工作经历CRUD、详情查看 | 2 |
| 19 | 系统公告管理 | 公告CRUD、富文本编辑、启用停用、公告展示 | 3 |
| 20 | 意见反馈管理 | 反馈提交、附件上传、反馈列表、处理回复、状态管理 | 3 |

| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录与权限 | 验证学习者、审核员、专家、管理员正常登录及RBAC3菜单与API操作拦截限制 | 1 |
| 学习成果目录 | 验证各级别学习成果（正规课程、非学历证书）的分类录入、标准检索与检索过滤 | 1 |
| 成果认证申请 | 验证学习者在线填报证书详情、上传PDF等证明材料并成功提交审核 | 1 |
| 成果认证审核 | 验证审核人员材料核对并联查第三方数据库，审批通过转入认定学分 | 1 |
| 成果转换规则 | 验证规则制定人员根据知识体系与相似度配置规则及转换折算比例 | 2 |
| 成果转换申请 | 验证学习者迈向毕业学分折算，发起将证书折算免修目标高校课程的流程 | 1 |
| 成果转换审核 | 验证高校审核端确认交割转换，自动核减原成果学分并写入目标免修单 | 1 |
| 规则专家评审 | 验证系统随机推荐抽取评审专家对复杂折算规则开展双盲评审并出具意见 | 2 |
| 路径推送与预警 | 验证系统检测用户所持证书自动推送免修规则弹窗，以及大批量转移预警 | 2 |

- 2.2非功能测试需求

| 测试类型 | 测试要点 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 性能测试 | 接口响应时间<2秒、并发用户1000+、TPS>=200 | 1 |
| 安全测试 | JWT认证、BCrypt加密、SQL注入防护、XSS防护、HTTPS传输 | 1 |
| 兼容性测试 | Chrome v90+、Edge v90+、Safari v14+、Firefox、平板适配 | 2 |
| 可用性测试 | 3次点击触达核心功能、友好错误提示、响应式布局 | 2 |

| 测试需求项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 并发吞吐性能 | 在1000并发用户负载下平稳运行4小时以上 | 系统崩溃率为0%，常用查询提交响应时间 < 2.0s |
| 数据安全传输 | 全站启用HTTPS，敏感账户学分明细防篡改，哈希密码BCrypt加盐 | JWT跨域拦截通过率100%，无敏感明文传输 |
| 跨端浏览器兼容 | 在Windows/macOS等多操作系统平台下运行 | 兼容Chrome, Edge, Firefox, Safari等主流浏览器且样式对齐 |
| 健壮容错表现 | 拦截底层Java数据库异常及操作逻辑边界抛错 | 统一转化为中文友好型用户提示，拒绝直接输出异常堆栈 |

- 3.     测试策略

  - 3.1   测试类型

本次测试为系统测试。具体如下：

3.1.1功能测试策略

| 测试目标 | 所有功能测试需求项的功能实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | 按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： - 在使用合法数据时得到正确的结果。 - 在使用非法数据时显示相应的缺陷信息或警告信息。 - 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。 - 提供《测试记录》。 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

3.1.2性能测试策略

| 测试目标 | 所有性能测试需求项的正常实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 测试环境参见“系统资源”。 - 主要针对数据处理能力，响应时间做测试。 - 具体计划在测试时制定。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 系统运行稳定。 - 所有性能测试需求项符合要求。 - 提供《系统性能测试记录表》。 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

3.1.3兼容性测试策略

| 测试目标 | - 支持Windows XP/ 7/8/10系统、IE11以上版本、chrome、Firefox、360等主流浏览器 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 在浏览器下运行系统 |
| 完成标准 | - 各种浏览器下正常显示，功能正常运行 |
| 需考虑的特殊事项 | 无 |

  - 3.2测试工具

本次测试将使用以下工具：

| 名称 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 功能与接口测试 | Selenium / Postman | 4.0 / 9.0 |
| 性能与负载测试 | Apache JMeter | 5.4.1 |
| 安全漏洞扫描 | OWASP ZAP | 2.11 |
| 缺陷跟踪管理 | Jira / Gitlab Issues | Cloud / 15.0 |

  - 3.3测试通过准则

- 实行了所有的测试策略并达到完成标准。

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到如下程度：

  - 一、二级缺陷的修复率达到100%

  - 三、四级缺陷缺陷的修复率达到80%以上

  - 五级缺陷的修复率达到60%以上

- 《需求规格说明书》、《用户手册》、《操作手册》和编码实现一致。

- 4.     资源

  - 4.1     角色

下表列出了在此项目的测试人员配备方面所作的安排。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 所推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 贾诗涵 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 获取适当的资源 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 刘玉萍 | 计划测试、设计测试及评估测试。 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： 生成测试计划 生成测试模型 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 周康、罗志银 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 从缺陷中恢复 |

  - 4.2     系统资源

- 硬件环境：

服务端：由客户提供

- 软件环境：

MySQL 8.0.33+、Redis 7.2.4+

- 5.     项目测试活动

| 里程碑任务 | 工作 | 开始日期 | 结束日期 | 交付工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读开发文档及需求规格，制定测试计划并分派任务 | 2026.06.18 | 2026.06.19 | 《测试计划》 |
| 设计测试 | 编写并评审测试用例，在测试平台建库 | 2026.06.20 | 2026.06.22 | 《测试用例库》 |
| 执行测试 | 按周期执行集成与系统功能、安全及负载测试，记录日志 | 2026.06.23 | 2026.06.26 | 《测试日志》 |
| 评估测试 | 执行回归测试，分析遗留缺陷，编写测试报告与交工件 | 2026.06.27 | 2026.06.28 | 《系统测试报告》 |
| 产品发布 | 配合交付部署及系统试运行上线，验收完成 | 2026.06.29 | 2026.06.30 | 《产品验收意见》 |

- 6.     附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务：

#  制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

#  设计测试

- 准备工作量分析文档

- 确定并说明测试用例

- 确定测试过程，并建立测试过程的结构

- 复审和评估测试覆盖

 执行测试

- 执行测试过程

- 评估测试的执行情况

- 恢复暂停的测试

- 核实结果

- 调查意外结果

- 记录缺陷

#  对测试进行评估

- 评估测试用例覆盖

- 评估代码覆盖

- 分析缺陷

- 确定是否达到了测试完成标准与成功标准